#### Дороги муниципального образования город Дивногорск на 2011 год

Практически все дороги города и поселков введены в эксплуатацию в 70-х годах. Улично-дорожная сеть (далее – УДС) муниципального образования город Дивногорск находится в неудовлетворительном состоянии, деформированы покрытия дорог тротуаров, решётки ливневой канализации. Протяженность УДС на 01.01.2011 – 155,681 тыс.м., в том числе с твердым покрытием составляет 149,941 тыс.м.

Капитальный ремонт УДС не проводился с 1989 по 2009 годы. В этот период частично осуществлялся только ямочный ремонт. Из-за отсутствия достаточных средств для проведения всех необходимых мероприятий, ситуация с техническим состоянием дорог муниципального образования ухудшалась с каждым годом. Процент износа УДС на 01.01.2009 года составлял уже более 95%.

Начиная с 2009 года проводятся масштабные мероприятия по модернизации улично-дорожной сети муниципального образования. Так в 2009 году за счет средств местного бюджета отремонтировано 2455 м на сумму 13309,6 тыс.руб. (ул. Бочкина, ул.Нагорная), в 2010 году за счет средств краевой целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Программа) было отремонтировано 3,865 тыс.м. улично-дорожной сети на сумму 34,650 млн.руб. (в том числе 3,150 млн.руб. (10%) за счет средств местного бюджета) (ул.Комсомольская, ул.Набережная в городе Дивногорске и ул. Манская и Комсомольская в п.Усть-Мана). Дополнительно за счет средств местного бюджета проведен ремонт 1060 м УДС на сумму 5354,95 (ул. Гримау, П.Лумумбы, участок дороги ул.Б.Полевого) и выполнен частичный ремонт гравийных дорог в индивидуальном поселке города 11,7 тыс.кв.м. на сумму 4362,7 тыс.руб.

В 2011 году в рамках Программы успешно реализуются мероприятия по ремонту УДС на общую сумму 16 992 тыс.руб., в том числе за счет краевого бюджета - 15 425 тыс.руб., за счет местного бюджета - 1 567 тыс.руб. Будет отремонтировано 2195 м УДС (ул.Саянская на участке от ул. Чкалова до МБОУ «Средняя школа №2, ул.Чкалова на участке от ул. Б.Полевого до ул. Бочкина, ул.Гидростроителей, ул.30 лет Победы, участок улицы Комсомольская пос. Усть-Мана).

На период с 2009-2012 годы утвержден перечень мероприятий по модернизации улично-дорожной сети муниципального образования г.Дивногорск. С учетом проведения запланированных мероприятий 2012 года по ремонту 6589 м УДС, протяженность отремонтированной УДС достигнет 16164 м, а процент износа на 01.01.2013 года снизится до 65%, что позволит создать благоприятные условия для движения пешеходов и автотранспорта, исключения аварийности на дороге, улучшения архитектурного облика города.

Директор МКУ «Городское хозяйство» г.Дивногорска Е.В. Леус