Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13. 08. 2013 		                г. Дивногорск	                                        №  142п

Об         утверждении         долгосрочной          целевой

программы   «Строительство  объектов коммунальной

и   транспортной   инфраструктуры в  муниципальном

образовании    город   Дивногорск  с  целью   развития

жилищного строительства» на 2013-2015 годы

С целью реализации мероприятий по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск,  руководствуясь статьями 43 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить   долгосрочную    целевую    программу    «Строительство

объектов коммунальной  и   транспортной   инфраструктуры в муниципальном  образовании    город   Дивногорск  с  целью   развития жилищного строительства» на 2013-2015 годы согласно приложению.

- Контроль   за ходом реализации долгосрочной целевой  программы  и

обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на  начальника отдела архитектуры и градостроительства   администрации  города Дивногорска.

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации  и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль    за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на

заместителя Главы города В.И. Урупаху.

| Глава города | Е.Е. Оль |
| --- | --- |

Приложение к постановлению

администрации города Дивногорска

от ____ . _______ . 2013  №_____

Долгосрочная целевая программа

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства»

на 2013-2015 годы

Город Дивногорск

2013

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства»

на 2013-2015 годы

| № | Наименование долгосрочной целевой Программы: | Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства» на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование необходимости разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города от 16.07.2010 № 744-п «Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ». Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 № 612-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства» на 2013-2015 годы. |
| 2 | Заказчик программы: | Администрация города Дивногорск |
| 3 | Разработчик программы: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорск |
| 4 | Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска; |
| 5 | Основные цели и задачи Программы: | Цели: Обеспечение доступности жилья за счет увеличения темпов роста строительства жилья экономического класса в т.числе индивидуального жилищного строительства в краткосрочной и среднесрочной перспективе; Обеспечение комфортности жилья за счет расширения типологии применяемого жилья, а также расширение категорий населения (средний класс), вовлеченных в жилищное строительство; Позитивное воздействие на ценообразование на рынке жилья за счет обеспечения более низкой стоимости квадратного метра в секторе жилищного строительства и общее увеличение предложения; Снижение себестоимости жилищного строительства; Формирование рынка доступных и комфортных жилых домов для среднего класса; Задачи: Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Дивногорск коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса в т. числе индивидуального жилищного строительства |
| 6 | Целевые индикаторы | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя муниципального образования город Дивногорск составит – 23,9 кв.м Ввод жилья за 2013-2015 годы составит 34,2 тыс.кв.м, в т. числе: в 2013 году- 11,1 тыс. кв.м; в 2014 году- 11,3 тыс.кв.м; в 2015 году- 11,8 тыс.кв.м Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса- 46%; Доля ввода малоэтажного жилья - 46 %. |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы | 1 этап – 2013год 2 этап – 2014год 3 этап - 2015год |
| 8 | Объем и источники финансирования Программы |  |  |
|  | Наименование источников финансирования | Объемы финансирования, | руб. |
|  |  | Всего | 2013 |  | 2014 | 2015 |
|  | Всего на реализацию мероприятий программы | 12 020 203,0 | 12 020 203,0 | 0 | 0 |
|  | средства краевого бюджета | 11 900 000,0 | 11 900 000,0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 120 203,0 | 120 203,0 | 0 | 0 |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам | Планируемый ввод жилья на земельном участке, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, с целью развития строительства жилья экономического класса за 3х летний плановый период в т. числе индивидуального жилищного строительства: 2013 год - 0,0 тыс. кв.м 2014 год – 0,0 тыс. кв.м В течение 2013-2014 годов планируется закончить строительные работы по инфраструктуре и подготовить разрешения на строительство индивидуальных жилых домов льготной категории граждан. 2015 год – 2,0 тыс. кв.м |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

В рамках реализации Закона Красноярского края  от 04.12.2008             № 7-2542 (в ред. от  01.01.2012) «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» в части бесплатного предоставления многодетным гражданам в собственность земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства определен земельный участок за индивидуальным поселком города Дивногорска площадью 42, 65 га. Закон предусматривает наличие на земельном участке коммунальной и транспортной инфраструктуры. В связи с дефицитом городского бюджета финансирование данных мероприятий планируется программным методом за счет средств краевого и местного бюджетов.

  - Основными проблемами по предоставлению земельных участков

в целях строительства жилья экономического класса являются:

1.1.1.Низкая     применяемость      новых       высокоэффективных       и

энергосберегающих методов, технологий и материалов домостроения, позволяющих возводить качественные и комфортные современные дома по специальным технологиям;

1.1.2. Отсутствие развитой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилой застройки;

1.1.3. Отсутствие прозрачных процедур изменения категории и вида разрешенного использования земельных участков для возможности осуществления на них жилой застройки;

1.1.4. Отсутствие простых и прозрачных правил участия частных компаний в государственных проектах, неразвитое частно-государственное партнерство.

Отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой не позволит выполнить запланированные показатели ввода жилья и приведет к срыву ввода жилья на территории муниципального образования город Дивногорск.

В рамка долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010-2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010 № 33-п, средства краевого бюджета предоставлялись муниципальному образованию город Дивногорск на технологическое присоединение электроустановок индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Красноярский край, город Дивногорск, за индивидуальным поселком города Дивногорска, организацию подъезда к земельному  участку за индивидуальным поселком  города Дивногорскав форме субсидий на условиях долевого софинансирования не менее 1%.

Меры государственной  поддержки  создадут  условия  для  решения

одной  из  основных  проблем, сдерживающих  рост  объемов   жилищного

строительства   -   отсутствие      земельных        участков,         обеспеченных

коммунальной   и   транспортной  инфраструктурой и  позволит  увеличить

предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

В качестве мер государственной поддержки предполагается

предоставление    субсидий    на    реализацию   проектов   по  обеспечению

земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том

числе  с  целью  последующего  предоставления  обустроенных  земельных

участков многодетным гражданам.

2. Основные цели, задачи  Программы, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели результативности

Целями Программы являются:

2.1.Обеспечение  доступности жилья за счет увеличения темпов

роста строительства жилья экономического класса в краткосрочной и среднесрочной перспективе;

2.2.Обеспечение     комфортности      жилья       за       счет     расширения

типологии  применения жилья, а также расширение категорий населения (средний класс), вовлеченных в жилищное строительство;

2.3.Позитивное  воздействие  на  ценообразование  на  рынке  жилья   за

счет обеспечения более низкой стоимости квадратного метра в секторе жилищного строительства и общее увеличение предложения;

2.4.Снижение себестоимости жилищного строительства;

2.5.Формирование рынка доступных и  комфортных жилых  домов  для

среднего класса;

Задачей  Программы является обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Дивногорск  коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса,  в т. числе в 2013 году обеспечение земельного участка за индивидуальным поселком города Дивногорска  коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса.

3.Механизм реализации Программы

3.1. Субсидии бюджету муниципального образования город Дивногорск предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством строительства и архитектуры Красноярского края  администрацией муниципального образования город Дивногорск (далее - соглашение),

3.2.  Финансирование мероприятий по обеспечению земельного участка коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса на территории муниципального образования город Дивногорск осуществляется за счет средств краевого бюджета и средств бюджета муниципального образования город Дивногорск не менее 1% от суммы субсидии, выделенных из краевого бюджета.

3.3. Распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является  Муниципальное казенное  учреждение «Архитектурно-планировочное бюро».

3.4.  Руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет администрация города Дивногорска в лице отдела архитектуры и градостроительства администрации города, который организует систему непрерывного мониторинга.

4.Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2014 |
| Организация подъезда к земельному участку за индивидуальным поселком города Дивногорска | 2013 | Обеспечение земельного участка за индивидуальным поселком города Дивногорска коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса в т. числе индивидуального жилищного строительства | Обеспечение 211 земельных участков, предоставляемых льготной категории граждан, коммунальной инфраструктурой, увеличение ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. | Муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска; | 120 203,0 | 120 203,0 |  |  |

Бюджетная заявка

на ассигнования из местного бюджета для финансирования по долгосрочной целевой программе «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства» на 2013-2015

годы на 2013 год

| № п/п | Наименование расходов | Код бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Распорядитель, получатель бюджетных средств | Объем финансирования руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 05 03 9220600 | Организация подъезда к земельному участку за индивидуальным поселком города Дивногорска; | Муниципальное казенное учреждение «архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска | 100 001,0 |
| 2 | Прочие работы, услуги | 05 03 9220600 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения на земельном участке за индивидуальным поселком города Дивногорска | Муниципальное казенное учреждение «архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска | 20 202,0 |
|  | Итого |  |  |  | 120 203,0 |

Начальник отдела архитектуры

и градостроительства                                                                       А.И. Конопелько