Российская Федерация



**Администрация города Дивногорска**

Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

04.12.2017 г. Дивногорск № 219п

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 155п «Об утверждении муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» (в ред. пост. от 18.04.2016 № 41п, от 08.11.2016 № 211п, от 16.01.2017 № 11п, от 03.03.2017 № 45п, от 05.09.2017 № 163п )

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска», постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 20.12.2016 № 12-128-ГС «О бюджете города Дивногорск на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь статьей 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. В паспорте муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

1.1 раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |

1.2. раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено  из краевого и местного бюджета.  В том числе по годам реализации Программы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего | 36824,56 | 45 991,8 | 5159,99 | 54 642,6 | 38 298,74 | 38 360,39 | 36 718,9 | | Краевой бюджет | 21498,50 | 24 672,94 | 30 334,1 | 36 260,1 | 18 369,4 | 18 369,4 | 18 369,4 | | Местный бюджет | 15326,06 | 21 318,86 | 21 235,89 | 18 382,5 | 19 929,34 | 19 990,99 | 18 349,5 | |

2. В разделе 4 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

2.1. В «Подпрограмме 1» слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах 173 361,23 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах 193 321,23 тыс. рублей»;

2.2. дополнить словами «2020 год – 00,0 тыс. рублей»;

2.3. В «Подпрограмме 2» слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах за счет средств местного бюджета составит 77 214,6  тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 89 803,5  тыс. рублей»;

2.4. дополнить словами «2020 год – 12 588,9 тыс. рублей»;

2.5. В «Подпрограмме 3» слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах 3 613,92 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах 19 345,25 тыс. рублей»;

2.6. дополнить словами «2018 год – 5 749,84 тыс. рублей»;

2.7. дополнить словами «2019 год – 5 811,49 тыс. рублей»;

2.8. дополнить словами «2020 год – 4 170,00 тыс. рублей»;

3. Приложение № 1 паспорту муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

6. В паспорте подпрограммы «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

6.1. раздел «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |

6.2. раздел «Объём и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего | 24644,55 | 30 209,84 | 38 073,83 | 40 5130 | 19 960,0 | 19 960,0 | 19 960,0 | | Краевой бюджет | 21404,9 | 24 626,14 | 30 101,3 | 36 023,2 | 18 369,4 | 18 369,4 | 18 369,4 | | Местный бюджет | 3239,65 | 5 583,7 | 7 972,53 | 4 489,8 | 1 590,6 | 1 590,6 | 1 590,6 | |

7. В разделе 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы»:

7.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы».

8. Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

9. Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

10. В паспорте подпрограммы «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

10.1. раздел «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |

10.2. раздел «Объём и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | Местный бюджет | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | |

11. Пункт 2.2.4 раздела 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности»:

11.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы».

12. «Перечень целевых показателей» подпрограммы «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению.

13. Приложение № 1 к подпрограмме «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

14. Раздел 2.6. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» к подпрограмме «Пассажирские перевозки» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

14.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах за счет средств местного бюджета составит 77 214,6 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 89 803,5 тыс. рублей»;

14.2. дополнить словами «2020 год – 12 588,9 тыс. рублей».

15. В паспорте подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

15.1. раздел «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |

15.2. раздел «Объём и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы     |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Общий объем финансирования тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Всего | 1030 | 1 004,96 | 902,26 | 1 603,7 | 5 749,84 | 5 811,49 | 4 170,0 | | Краевой бюджет | 93,6 | 170,8 | 232,8 | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Местный бюджет | 9,4 | 834,16 | 669,46 | 1 366,8 | 5 749,84 | 5 811,49 | 4 170,0 | |

16. В пункте 2.2.4 раздела 2.6. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

16.1. слова «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы».

17. «Перечень целевых показателей» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 8 к настоящему постановлению.

18. Приложение № 1 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 9 к настоящему постановлению.

19. Раздел 2.5. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск»:

19.1. слова «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2019 годах за счет средств местного бюджета составит 3 613,92 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет средств местного бюджета составит 19 345,25 тыс. рублей»;

19.2. дополнить словами «2018 год – 5 749,84 тыс. рублей».

19.3. дополнить словами «2020 год – 5 811,49 тыс. рублей».

19.4. дополнить словами «2020 год – 4 170,00 тыс. рублей».

20. Приложение № 2 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» изложить в соответствии с приложением № 10 к настоящему постановлению.

21. Подпрограмму «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» дополнить приложением № 3 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

22. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В.И.

Глава города Е.Е. Оль

Приложение № 1 к постановлению администрации

города Дивногорск от 04.12. 2017 № 219п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень целевых показателей и показателей результативности программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, задачи, показатели | Ед. измерения | Вес показателя | Источник информации | Финансовый год | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| **2014** | **2015** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | **2020** |
|  | **Цель 1. Развитие улично-дорожной сети (автомобильные дороги общего пользования), соответствующей потребностям населения и развитию экономики города** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | 160,547 |
|  | **Задача N 1. Модернизация, реконструкция , капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0,1 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 160,547 | 160,547 | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | | 160,547 | 160,547 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 38,7 | 37,9 | 33,7 | | 28,7 | | 23,7 | | 23,7 | 23,7 |
|  | Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных дорог, требующих проведения ремонта | шт | 0,05 | Данные организаций | 30 | 30 | 27 | | 25 | | 23 | | 23 | 23 |
|  | Площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт | м. кв. | 0,05 | Данные организаций | 0 | 0 | 3500 | | 4000 | | 4000 | | 4000 | 4000 |
|  | Межремонтный срок службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 0,05 | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 5 | | 7 | | 9 | | 9 | 9 |
|  | Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса | шт. | 0,05 | Министерство транспорта Красноярского края, КГКУ "КРУДОР" | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
|  | Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0 | 0 | 6 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | 0,05 | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | 0,9 | 0,81 | 2,18 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 |
|  | **Цель 2. Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Пассажирооборот всех видов транспорта | млн.пасс.-км | 0,1 | Данные организаций | 17,11 | 17,35 | 17,35 | | 17,35 | | 17,35 | | 17,35 | 17,35 |
|  | **Задача 2. Обеспечение доступности общественного транспорта для населения в муниципальном образовании город Дивногорск** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем оказанных транспортных услуг | тыс. руб | 0,05 | Данные организаций | 21220 | 21640 | 22566 | | 23468 | | 23468 | | 23468 | 23468 |
|  | Количество перевезенных (отправленных) пассажиров | тыс. чел. | 0,05 | Данные организаций | 665 | 665 | 687,5 | | 687,5 | | 687,5 | | 687,5 | 687,5 |
|  | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | 0,05 | Данные организаций | 62 | 62 | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | 62 |
|  | **Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Дивногорск** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 0,1 | Данные организаций | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|  | **Задача 3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество нанесенной разметки на автомобтльных дорогах общего пользования местного значения | км | 0,05 | Данные организаций | 120 | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | 120 | 120 |
|  | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт | 0,05 | Данные организаций | 0 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | |  | |  | |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

**Информация о распределении планируемых расходов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| татус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный финансовый год | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Итого на период |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | **36 824,56** | **45 991,8** | **51 569,99** | **54 642,6** | **38 298,74** | **38 360,39** | **36 718,9** | **302406,98** |
| в том числе по РБС: | 931 | 0409 | 0710088070 | 244 | 1 622,5 | 1 120,10 | 1 586,8 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 9 663,0 |
|  | 931 | 0409 | 0718508 | 244 | 15,41 | 16,80 | - | - | - | - | - | 32,21 |
|  | 931 | 0409 | 0717508 | 244 | 15 404,9 | 16 758,80 | - | - | - | - | - | 32 163,70 |
|  | 931 | 0409 | 07100S3930 | 244 | - | - | 386,2 | - | - | - | - | 386,2 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5080 | 244 | - | - | - | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 1 028,8 |
|  | 931 | 0409 | 0710073930 | 244 | - | - | 26 601,3 | - | - | - | - | 26 601,3 |
|  | 931 | 0409 | 0710075080 | 244 | - | - | - | 18369,4 | 18369,4 | 18369,4 | 18369,4 | 73 477,6 |
|  | 931 | 0409 | 0710075090 | 244 | - | - | - | 10653,8 | - | - | - | 10653,8 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5090 | 244 | - | - | - | 149,2 | - | - | - | 149,2 |
|  | 931 | 0409 | 0710075070 | 244 | - | - | - | 7000,0 | - | - | - | 7000,0 |
|  | 931 | 0409 | 07100S5070 | 244 | - | - | - | 7,0 | - | - | - | 7,0 |
|  | 931 | 0409 | О710075070 | 244 | - | - | 3 500,0 | - | - | - | - | 3 500,0 |
|  | 931 | 0409 | О7100S5070 | 244 | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
|  | 931 | 0409 | 0717743 | 244 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
|  | 931 | 0409 | 0718509 | 244 | 601,75 | - | - | - | - | - | - | 601,75 |
|  | 931 | 0409 | 0710089040 | 244 | - | - | 74,5 | - | - | - | - | 74,5 |
|  | 931 | 0409 | 0717594 | 244 | - | 7867,34 | - | - | - | - | - | 7867,34 |
|  | 931 | 0409 | 0718594 | 244 | - | 854,30 | - | - | - | - | - | 854,3 |
|  | 931 | 0409 | 07100S3940 | 244 | - | - | 547,63 | - | - | - | - | 547,63 |
|  | 931 | 0409 | 0710089020 | 244 | 1 000,0 | 2 100,00 | 2 035,0 | 2500,0 | - | - | - | 7635,0 |
|  | 931 | 0409 | 0710089020 | 831 |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |
|  | 931 | 0408 | 0728806 | 810 | 12 077,00 | 14 777,00 |  | - | - | - | - | 26 854,0 |
|  | 931 | 0408 | 0720088060 | 810 |  |  | 12 588,9 | 12 588,9 | 12 588,9 | 12 588,9 | 12 588,9 | 62 944,5 |
|  | 931 | 0408 | 0720088060 | 240 | - | - | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
|  | 931 | 0409 | О710089070 | 240 | - | - | - | 180,0 | - | - | - | 180,0 |
|  | 931 | 0409 | О730089200 | 244 | - | - | 300,0 | 600,0 | - | - | - | 900,0 |
|  | 931 | 0409 | О730089300 | 244 | - | - | 322,9 | 500,0 | - | - | - | 822,9 |
|  | 931 | 0409 | O730089400 | 244 | - | - | - | 209,9 | - | - | - | 209,9 |
|  | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,6 | 46,80 | - | - | - | - | - | 140,40 |
|  | 931 | 0409 | 0730084910 | 244 | 9,4 | 9,36 | - | - | - | - | - | 18,76 |
|  | 931 | 0409 | 0737492 | 244 | - | 124,00 | - | - | - | - | - | 124,0 |
|  | 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | 232,8 | 236,9 | - | - | - | 469,7 |
|  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | - | 56,9 | - | - | - | 56,9 |
|  | 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | 46,56 | - | - | - | - | 46,56 |
|  | 931 | 0409 | 0730084920 | 244 | - | 24,80 | - | - | - | - | - | 24,8 |
|  | 931 | 0409 | 0738910 | 244 | - | 800,00 | - | - | - | - | - | 800,0 |
|  | 931 | 0409 | 0718861 | 244 | - | 1 492,50 | - | - | - | - | - | 1 492,50 |
|  |  | 931 | 0409 | 0710088620 | 244 | - | - | 553,2 | - | - | - | - | 553,2 |
|  | 931 | 0409 | 0710088630 | 244 | - | - | 2770,7 | - | - | - | - | 2770,7 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 5749,84 | 5811,49 | 4170,0 | 15731,33 |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) | |  | (ФИО) | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
|  | | **с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и местного бюджетов** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Оценка расходов | | | | | |
|  |  | (тыс. руб.), годы | | | | | |
| Финансовый год | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Итого на период |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Транспортная система муниципального образования города Дивногорска» | | | Всего | 36 824,5 | 45 991,8 | 51 569,99 | 54 642,6,6 | 38 298,74 | 38 360,39 | 36 718,9 | 302 406,98 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 21 498,5 | 24 672,94 | 30 334,1 | 36 260,1 | 18 369,4 | 18 369,4 | 18 369,4 | 167 873,84 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования\*\* | 15 326,06 | 21 318,86 | 21 235,89 | 18 382,5 | 19 929,34 | 19 990,99 | 18 349,5 | 134 533,14 |
| юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) | | | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | \* Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. | | | | | | | | | |
|  |  | | \* Учитываются средства муниципального бюджета в части софинансирования по муниципальной программе. | | | | | | | | | |

Приложение № 4 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Ед. изм. | Источник  информации | | | | | | **2014** | | | | | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Цель 1 | Цель N 1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | | | | | 160,547 | | | | | | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.1 | Задача 1 | Задача N 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | | | | | 160,547 | | | | | | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 | 160,547 |
| 1.2. | Задача 2 | Задача N 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего  пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность  автомобильных дорог  общего пользования  местного значения, не  отвечающих нормативным  требованиям | км | | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | | | | | | 38,7 | | | | 37,9 | 33,7 | 28,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 2 | Цель 2 | Цель № 2. Обеспечение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных дорог, требующих проведения ремонта | шт | | | Данные организаций | | | | | | 30 | | | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| 2.1. | Задача 3 | Задача N 3. Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог к многоквартирным домам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт | м. кв. | | | Данные организаций | | | | | | 0 | | | 0 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3 | Цель 3 | Цель № 3. Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Межремонтный срок  службы автомобильных  дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | | | | Министерство  транспорта  Красноярского края, КГКУ  "КРУДОР" | | | | | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 3.1 | Задача 4 | Задача N 4. Повышение качества выполняемых дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество внедренных перспективных  технологий в области  строительства,  ремонта и содержания  автомобильных дорог и объектов дорожного  сервиса | шт. | | | | Министерство  транспорта  Красноярского края, КГКУ  "КРУДОР" | | | | | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Цель 4 | Цель N 4. Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | | | | | статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | | | | | | 0 | 0 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.1 | Задача 5 | Задача N 5. Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность  автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на которых  произведен ремонт | км | | | | | статистическая отчетность по форме № 3-ДГ | | | | | | 0,9 | 0,81 | 2,18 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Приложение № 5 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | | РБС | Код бюджетной классификации | | | | | | | |  | | | Расходы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  | | | (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| РБС | РзПр | | ЦСР | | ВР | | | **2014** | **2015** | | | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Итого на период** |
|  | |  | Цель подпрограммы 1: Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1** Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | 931 | 0409 | | 0710088070 | | 244 | | | 1 622,5 | | 1 120,1 | | | 1 586,8 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 1 333,4 | 9 663,0 | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 931 | 0410 | | 0717508 | | 244 | | | 15 404,9 | | 16 758,8 | | | - | - | - | - | - | 32 163,7 |
| 931 | 0411 | | 0718508 | | 244 | | | 15,41 | | 16,8 | | | - | - | - | - | - | 32,21 |
| 931 | 0409 | | 0710073930 | | 244 | | | - | | - | | | 17 687,3 | - | - | - | - | 17 687,3 |
| 931 | 0409 | | 07100S3940 | | 244 | | | - | | - | | | 547,63 | - | - | - | - | 547,63 |
| 931 | 0409 | | 0710089040 | | 244 | | | - | | - | | | 74,5 | - | - | - | - | 74,5 |
| 931 | 0409 | | 0710075080 | | 244 | | | - | | - | | | - | 18369,4 | 18369,4 | 18369,4 | 18369,4 | 73 477,6 |
| 931 | 0409 | | 07100S5080 | | 244 | | | - | | - | | | - | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 1 028,8 |
| 931 | 0409 | | 07100S3930 | | 244 | | | - | | - | | | 386,2 | - | - | - | - | 386,2 |
| Цель подпрограммы 2. Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3. Обеспечение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Выполнение работ по ремонту внутриквартальных дорог и подъездных дорог к многоквартирным домам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 4. Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4. Повышение качества выполняемых дорожных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 5. Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 5. Модернизация и реконструкция улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2** Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск | | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 931 | 0409 | | 0717743 | | | 244 | | 6 000,00 | | - | | | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
| 931 | 0409 | | 0718509 | | | 244 | | 601,75 | | - | | | - | - | - | - | - | 601,75 |
| 931 | 0409 | | 0717594 | | | 244 | | - | | 7 867,34 | | | - | - | - | - | - | 7 867,34 |
| 931 | 0409 | | 0718594 | | | 244 | | - | | 854,3 | | | - | - | - | - | - | 854,3 |
| 931 | 0409 | | О710075070 | | | 244 | | - | | - | | | 3 500,0 | 7000,0 | - | - | - | 10 500,0 |
| 931 | 0409 | | О71007S5070 | | | 244 | | - | | - | | | 3,5 | 7,0 | - | - | - | 10,5 |
| 931 | 0409 | | 0710075090 | | | 244 | | - | | - | | | - | 10653,8 | - | - | - | 10653,8 |
| 931 | 0409 | | 07100S5090 | | | 244 | | - | | - | | | - | 149,2 | - | - | - | 149,2 |
| 931 | 0406 | | 071007393 | | | 244 | | - | | - | | | 8 914,0 | - | - | - | - | 8 914,0 |
| 931 | 0409 | | 0710088620 | | | 244 | | - | | - | | | 553,2 | - | - | - | - | 553,2 |
| 931 | 0409 | | О710089070 | | | 244 | | - | | - | | | - | 180,0 | - | - | - | 180,0 |
| 931 | 0409 | | 0710088630 | | | 244 | | - | | - | | | 2770,7 | - | - | - | - | 2 770,7 |
| 931 | 0409 | | 0718861 | | | 244 | | - | | 1 492,5 | | | - | - | - | - | - | 1 492,5 |
| 931 | 0409 | | 0718902 | | | 244 | | 1 000,0 | | 2 100,0 | | | - | - | - | - | - | 3 100,0 |
|  | |  | 931 | 0409 | | 0710089020 | | | 244 | | - | | - | | | 2 035,0 | 2500,0 | - | - | - | 7635,0 |
|  | |  | 931 | 0409 | | 0710089020 | | | 831 | | - | | - | | | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |
| **Итого** | |  |  | | | | | | | | 24 644,56 | | 30 209,84 | | | 38 073,83 | 40 513,0 | 19 960,0 | 19 960,0 | 19 960,0 | 196 358,23 |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | (подпись) |  | |  | | (ФИО) | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске | | | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем оказанных транспортных услуг | тыс.руб. | данные организаций | 21220 | 21640 | 22566 | 23468 | 23468 | 23468 | 23468 |
| 2. | Количество перевезенных (отправленных) пассажиров | тыс. чел. | данные организаций | 665 | 665 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 | 687,5 |
| 3. | Доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | данные организаций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Приложение № 7 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программы, подпрограммы | | РБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| РБС | | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |
|  | Цель подпрограммы: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Дивногорске | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Дивногорск для отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1** Проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством | |  | | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение конкурсов; заключение контрактов на транспортное обслуживание пассажиров |
| **Мероприятие 2** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам. Приобретение маршрутных карт | |  | | 931 | 408 | Х | Х | 12077,0 | 14777,0 | 12593,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | 12588,9 | 89 803,5 | Предоставление субсидии |
| **ИТОГО** | |  | |  |  |  |  | **12077,0** | **14777,0** | **12593,9** | **12588,9** | **12588,9** | **12588,9** | **12588,9** | **89 803,5** |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | (подпись) | |  | (ФИО) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |  |
| Задача: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество нанесенной разметки на  автомобильных дорогах общего пользования  местного значения | км | Данные организаций | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт. | Данные организаций | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Приложение № 9 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | | РБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| РБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на период |
|  | | Цель подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача: снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1** Приобретение и установка дорожных знаков, приобретение и установка ограждений пешеходных переходов | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | | 931 | 0409 | 0737491 | 244 | 93,6 | 46,8 | - | - | - | - | - | **140,4** | Обновление знаковой информации на дорогах города, с привлечением внимания, как водителей, так и пешеходов, обеспечение безопасности участников дорожного движения |
| 931 | 0409 | 0737492 | 244 | - | 124,0 | - | - | - | - | - | **124,0** |
| 931 | 0409 | 0738491 | 244 | 9,4 | 9,36 | - | - | - | - | - | **18,76** |
| 931 | 0409 | 0738492 | 244 | - | 24,8 | - | - | - | - | - | **24,8** |
| 931 | 0409 | 0738910 | 244 | - | 800,0 | - | - | - | - | - | **800,0** |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | 232,8 | - | - | - | - | **232,8** |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | 46,56 | - | - | - | - | **46,56** |
| 931 | 0409 | О730089200 | 244 | - | - | 300,0 | 600,0 | - | - | - | **900,0** |
| 931 | 0409 | О730089300 | 244 | - | - | 322,9 | 500,0 | - | - | - | **822,9** |
| 931 | 0409 | О730089400 | 244 | - | - | - | 209,9 | - | - | - | **209,9** |
| 931 | 0409 | 0730074920 | 244 | - | - | - | 236,9 | - | - | - | **236,9** |
| 931 | 0409 | 07300S4920 | 244 | - | - | - | 56,9 | - | - | - | **56.9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 749,84 | 5 811,49 | 4 170,0 | **15 731,33** |  |
| **Мероприятие 2** Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска | | МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнение знаковой информации, места расположения искусственных неровней, пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки | |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  |  | **103,0** | **1 004,96** | **902,26** | **1603,7** | **5 749,84\*** | **5 811,49\*** | **4 170,0\*** | **19 345,25\*** |  | |

\* Указанные средства необходимо предусмотреть в бюджет города в период с 2018 по 2020 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО) |

Приложение № 10 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов на 2017 год по мероприятию «Обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 («зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | г. Дивногорск, ул. Спортивная, 4 | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |
| 2. | г. Дивногорск, район ул. Чкалова, 71 | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |
| 3. | г. Дивногорск, ул. 30 лет Победы, 15 | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |
| 4. | г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 23а/1 | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |
| 5. | г. Дивногорск, ул. Заводская, 1б/1 | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |
| 6. | г. Дивногорск, район ул. Чкалова, 28а | 4 кв. 2017г. | МКУ ГХ  г. Дивногорска |

Приложение № 11 к постановлению администрации города Дивногорска от 04.12.2017 № 219п

Адресная программа мероприятий по безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования город Дивногорск

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Финансирование, тыс. руб. | | | Источник финансирования |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Установка светофоров Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах расположенных на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений | **г. Дивногорск,**  ул. Набережная 19 ул. Комсомольская 17а, ул. Комсомольская 25, ул. Б. Полевого 19 ул. Бочкина 35, ул. Чкалова 169, ул. Чкалова 157, ул. Чкалова 45, ул. Чкалова 39, ул. 30 лет Победы 15, ул. Б. Полевого 32,  пер. Школьный 9, ул. Спортивная 2, ул. Спортивная 4, **п. Овсянка**, ул. Гагарина, 1а. | 585,05 | - | - | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 2. | Обустройство искусственными дорожными неровностями участки улично-дорожной сети | **г. Дивногорск,** ул. Набережная 19**,** ул. Комсомольская 17а**,** ул. Комсомольская, 25**,** ул. Б. Полевого 19,ул. Бочкина 35,ул. Чкалова 169, ул. Чкалова 157**,** ул. Чкалова 45**,** ул. Чкалова, 39**,** ул. 30 лет Победы 15,ул. Б. Полевого 32**,** пер. Школьный 9**,** ул. Спортивная 2**,** ул. Спортивная 4**, с. Овсянка**, ул. Гагарина, 1а | - | 1641,49 | - | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 3. | Устройство тротуаров | **с. Овсянка,** ул. Марцинкевича, ул. Больничная, ул. Станционная, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Корчагина, ул. ДРП, пер. 3-й, ул. Береговая, ул. Щетинкина, ул. Набережная, ул. Железнодорожная, 1-й переулок, 2-й переулок.  **п. Слизнево,** ул. Нагорная, ул. Сосновая,ул. М. Слизнево, ул. Б. Слизнево, ул. Школьная, л. Пионерская  **п. Манский,** ул. Красноярская, ул. Солнечная, ул. Астафьева, ул. Новая, ул. Шукшина, ул. Школьная,  **п. Верхняя Бирюса**, ул. Лесная  **п. Усть-Мана,** пер. Новый, ул. Лесосплавная, ул. Лесная, ул. Манская, ул. Комсомольская, ул. Заманская, ул. Береговая, ул. Подгорная, ул. Гаражная  **г. Дивногорск,** ул. Гидростроителей, ул. Нижний проезд,ул. Зеленая, ул. Парковая, ул. Балахтинская, ул. Звонкая, ул. Сосновая, ул. Кедровая, ул. Садовая, ул. Пихтовая, ул. Солнечная, ул. Таежная, ул. Широкая, ул. Добрая, ул. Морозная, ул. Средняя, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Чкалова | - | 2 250,0 | 2 250,0 | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 4. | Обустройство остановочных пунктов | **г. Дивногорск,** ул. Набережная, 7, ул. Набережная, 19/1, ул. Набережная, 41,ул. Набережная, 53,ул. Набережная, 55,ул. Гидростроителей (район ул. Парковая, 8а)ул. Гидростроителей, 22,ул. Гидростроителей, 4/2,ул. Комсомольская, 3,ул. Комсомольская, 9,ул. Комсомольская, 17,ул. Комсомольская, 23,ул. Бочкина, 10а/2,ул. Бочкина, 24,ул. Бочкина, 50/1,ул. Чкалова, 22а,ул. Чкалова, 27,ул. Чкалова, 40/1,ул. Чкалова, 65,ул. Чкалова, 71,ул. Чкалова, 80/1,ул. Чкалова, 146,ул. Чкалова, 148/1,ул. Спортивная, 11/1,ул. Заводская, 1а,ул. Заводская, 1/1,ул. Нижний проезд, 2/4,ул. Нижний проезд, 9/6,ул. Нижний проезд, 11,ул. Нижний проезд, 13/2,ул. Нижний проезд, 35,**п. Манский,** ул. Шукшина, 20 | - | 1 920,0 | 1 920,0 | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 5. | Устройство стационарного уличного освещения | г. Дивногорск, ул. Заводская, 1б/1 | 716,14 | - | - | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 6. | Дорожные ограждения опор уличного освещения | Муниципальное образование город Дивногорск |  |  | не определено | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
| 7. | Разработка схемы организации дорожного движения | Муниципальное образование город Дивногорск | 4448,65 | - | - | Бюджет муниципального образования  г. Дивногорск |
|  | Итого |  | 5 749,84 \* | 5 811,49 \* | 4 170,0 \* | **15 731,33 \*** |

\* Указанные средства необходимо предусмотреть в бюджет города в период с 2018 по 2020 гг.